浪卡子县2018年伦布雪乡门嘎村牦牛

短期育肥建设项目

实

施

方

案

项目名称： 浪卡子县2018年伦布雪乡门嘎村牦牛短期育肥建设项目

主管部门：         西藏自治区农牧厅 山南市农牧局

监督部门：         西藏自治区财政厅 山南市财政局

项目建设单位：             浪卡子县人民政府

项目承担单位：              浪卡子县农牧局

建设地点：                  伦布雪乡门嘎村

编写时间：                 二〇一八年十一月

目  录

第一章 项目摘要	４

1.1项目名称	４

1.2项目建设单位	４

1.3项目承担单位	４

1.4项目依托单位	４

1.5项目建设地点	４

1.6项目建设内容	４

1.7投资总额及资金筹措	４

第二章 项目建设重要性和必要性	５

2.1项目建设背景	５

2.2项目建设的必要性	５

2.3项目建设的重要性	６

第三章 项目承担单位基本情况	８

3.1项目承担单位基本情况	８

第四章 项目地点选择分析	９

4.1项目建设地和建设条件	９

4.2项目建设地综合评价	１２

第五章 项目建设的指导思想、原则、目标	１３

5.1指导思想	１３

5.2发展原则	１３

5.3发展目标	１４

第六章 项目建设工作方案	１５

6.1项目概况	１５

第七章 项目建设规模及内容	１７

7.1建设规模	１７

第八章 投资概算和资金筹措	１８

8.1投资概算依据	１８

8.2项目建设投资概算	１９

8.3资金来源与筹措	２０

8.4资金使用和管理	２０

第九章 建设期限和实施进度安排	２１

9.1建设工期	２１

9.2项目建设进度	２１

第十章 土地、规划和环保	２２

10.1项目地点及环境现状	２２

10.2综合防治方案	２２

10.3职业安全卫生	２３

第十一章 节能减排方案	２４

11.1节能减排的重要性	２４

11.2节能减排措施	２５

第十二章 项目组织管理与运行	２６

12.1  组织机构	２６

12.2  经营管理模式	２７

12.3  项目建设的内部管理	２７

第十三章 项目效益分析	２８

7.1 经济效益分析	２８

7.2 社会效益分析	２８

7.3 生态效益分析	２８

第十四章 社会风险分析	３０

14.1风险评价	３０

14.2论证结论	３２

# 第一章 项目摘要

## 1.1项目名称

浪卡子县2018年伦布雪乡门嘎村牦牛短期育肥建设项目

## 1.2项目建设单位

### 1.2.1项目建设单位

浪卡子县人民政府

### 1.2.2项目法人代表

罗文金      浪卡子县人民政府县长

## 1.3项目承担单位

浪卡子县农牧局

## 1.4项目依托单位

浪卡子县农牧综合服务中心

## 1.5项目建设地点

山南市浪卡子县伦布雪乡门嘎村

## 1.6项目建设内容

建设高标准牛圈1座，面积为500平方米；管理房及酥油奶渣加工房1座，面积为100平方米；饲草储备库1座，面积100平方米；配备大门、院内硬化、配电设备等附属设施。购置酥油奶渣加工设备1套。从帕里引进牦牛45头。

## 1.7投资总额及资金筹措

项目总投资由申请国家资金208.06万元。

# 第二章 项目建设重要性和必要性

## 2.1项目建设背景

### 2.1.1肉牛肉牛养殖和繁育前景

养殖是农业的重要组成部分，是农业现代化的重要标志，是农牧民增收的重要渠道。

由此，肉牛养殖已成为21世纪的支柱产业，是畜牧业中增长最快的产业，是农牧业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业结构调整、增加农牧民收入等具有重要意义。

### 2.1.2养殖和繁育现状

浪卡子县高寒牧区畜牧业基础设施建设与全地区其他县区相比相对滞后。主要是近年来政策扶持力度小，加之我县财政能力有限，政策补贴困难，仅靠老百姓自筹搞建设，建设规模及质量远远满足不了现代化畜牧业发展的要求，形成畜牧业抵抗自然灾害能力差，牲畜冷季掉膘严重，生产性能下降，成畜死亡率较高，仔畜繁活率低，畜牧业尚未摆脱“夏壮、秋肥、冬瘦、春死亡”的被动局面。

## 2.2项目建设的必要性

### 2.2.1促进畜牧产业结构调整

项目建成后，有效改善传统粗放的养殖方式对畜牧业生产的制约，打破传统散养靠天吃饭的理念格局，改变时节气候对牲畜膘情的影响，大力促进肉、毛、皮、奶等牲畜农产品的供给，从而，加快牲畜屠宰、民族手工加工业、酥油等产业的快速发展，对我县全面促进一二三产业平稳快速发展，提供了可靠保障。

### 2.2.2转变畜牧业发展方式，保护生态环境的需要

项目建成后，通过科学繁育、舍饲圈养、科学防疫实现了牦牛集约化养殖，可有效示范和带动周边地区养殖的科学化、规模化发展。通过科学繁育、舍饲圈养，使粗放型发展逐步过渡到向质量效益型方向发展，有利于山南地区草畜平衡、缓解草原环境压力，促进草原植被恢复和生态环境保护。

### 2.2.3示范和带动农民增收、促进经济发展和社会稳定和需要

项目具有极强的示范带动作用，将极大地带动相关产业发展，拉动市场需求，增加农民收入，促进了经济发展、民族团结和社会稳定。

牦牛养殖需要大量的饲草料，可以吸引广大农户种植牛养殖基地所需饲料作物。

项目发展规模化、标准化的牦牛科学养殖，对地区牦牛养殖乃至畜牧业经济将起到积极的示范和带动作用。

## 2.3项目建设的重要性

### 2.3.1符合国家相关政策及产业发展方向

肉牛养殖一直是政府重点支持和鼓励发展的产业。国务院为此专门下发文件，出台了一系列优惠政策鼓励规模化牦牛养殖业的发展。《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区。

### 2.3.2政府鼓励发展，政策措施得力

西藏自治区相关部门建立了主要领导全面抓、分管领导亲自抓、相关处室具体抓的工作机制，并按照规划实施了“中心带两头”的发展战略。

山南市立足区位和资源优势，在“农业生产科学化、基地建设规模化、产业经营现代化”的新思路指引下，以市场为导向，积极探索发展特色畜牧业新路子，集聚项目、集成技术、集中力量，大力实施技术服务，加快推进特色畜牧业规模化、标准化、产业化进程，全面提升了特色畜牧业综合生产能力、安全保障能力和市场竞争能力。在技术方面，每年抽调技术人员深入养殖小区、基地，与养殖户同吃、同住、同劳动，指导养殖场户做好规划设计、基础设施改造，就生产中的热点、难点问题开展面对面技术指导和服务。在疫病防控上，进一步完善县、乡级重大动物疫病的应急预案，建立疫病的快速监测和诊断、疫情的快速报告、疫情的分析和预测预报、紧急疫情的发布、应急处理预备队伍的快速反应等应急反应机制，并按照“预防为主”的原则，建立规范的免疫卡制度，实施一畜一卡制度和牲畜耳标制度，提高了动物抵御疫病能力。

# 第三章 项目承担单位基本情况

## 3.1项目承担单位基本情况

本项目实施单位为浪卡子县农牧局。

浪卡子县农牧局隶属于浪卡子县人民政府，是全县主管农牧业工作的行政主管部门，主要负责落实中央及自治区、市有关农牧业的各项路线、方针、政策，制定浪卡子县农牧业生产发展计划、规划，引导农牧民发展农牧事业，实施各类农牧业项目，向上级主管部门反馈农牧业工作中存在的困难和问题等。农牧局下辖农业技术推广站、兽防站、草原监理站。农牧综合服务中心主要负责开展本县种子工程、沃土工程、科技培训、病虫草害监测工作，并协助上级技术部门开展农业科学研究、新品种和新技术的引进示范推广、种植业结构调整示范工程等工作以及动物疫病防治、流行病学监测、优质种畜选育、制定畜牧业发展的规划、草原监理、执法、草原生态保护等工作。

全局现有干部职工28人，现有编制26人，技术人员21人，其中中级职称7人，初级9名，技术人员5名。大专和本科学历25名,全县现有科技特派员和农牧民技术人员232人。基层技术力量雄厚。

农牧局拥有办公楼460平方米，硬件设施相对齐全。近年来，通过各项目农牧项目的实施，积累了丰富的项目管理经验，提高了项目建设技术水平，为该项目的建设实施奠定了坚实的基础。

# 第四章 项目地点选择分析

## 4.1项目建设地和建设条件

### 4.1.1项目建设地选址原则

（1）符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划。

（2）地势高燥、平坦、易于排水；背风向阳、空气流通、光线充足；丘陵山地建场时应选阳坡，坡度小于200；附近无污染源。

（3）场区土壤质量符合GB15618的规定。

（4）距离交通要道至少1000m以上。

（5）电力供应方便，通讯基础设施良好。

（6） 附近有充足的清洁水源，取用方便。

（7） 在以下地段不得建场：水保护区、旅游区、自然保护区、环境严重污染区、畜禽疫病常发区、山谷洼地等易受洪涝威胁地段。

### 4.1.2项目选址

项目建设地点位于西藏自治区山南市浪卡子县伦布雪乡门嘎村

### 4.1.3自然条件

4.1.3.1地形地貌

浪卡子县地处西藏南部的喜马拉雅山中段北麓，雅鲁藏布江南岸，是山南地区海拔最高的高寒边境县，也是山南地区重点牧业县之一，地理位置东经90°03′～90°22′,北纬28°46′～29°19′，南部与洛扎县、康玛县相连，西与江孜县、仁布县相接，北与曲水县、尼木县隔江相望，东与贡嘎县、扎朗县、措美县毗邻，西南部与不丹国接壤，县城距拉萨164公里，距泽当217公里；全县东西长137公里，南北宽98公里。

浪卡子县位于西藏著名四大湖泊之一的牛卓雍错湖周边，雪山居多，水资源丰富，土壤肥沃。由于牛卓雍湖具有调节气候功能，所以形成了藏南高原盆湖谷地独特气候，与同等海拔高度的地方相比，显得冬暖夏凉，适应青稞、油菜、豌豆等农作物生长，特别是草场资源丰富，牲畜种群繁多，包括：牦牛、黄牛、马、骡、驴、绵羊、山羊等，是山南市重点畜牧业生产县之一。

浪卡子县生态环境本身比较脆弱，生态系统弹性小，因对草地建设投入不够和生态环境保护措施不得力等原因，造成浪卡子县生态环境逆向演替，据统计资料显示，浪卡子县草场退化总面积为150万亩，占全县草地面积的17.42%，其中轻度退化面积为81万亩，中度退化面积为19万亩，重度退化面积为50万亩，分别占退化草场面积的54%，12%和34%，究其退化原因：一是超载放牧，传统的封闭式生产方式，制约着牧业生产效益，周转慢、出栏率和商品率较低，致使用草场压力过大；二是长期以来形成的重用轻管理，农牧民群众对草地的投入少，缺乏有效的建设，导致草地面积退化、沙化；三是草场“三害”（鼠害、虫害、毒草）严重，造成草场有效使用面积减少；四是浪卡子县交通建设严重滞后，现有的交通道路均为简易乡村道路，极不规范，而且受季节性影响较大，由于受雨季影响道路中断致使部分草场成道路。

4.1.3.2土壤状况

浪卡子县土壤属亚高山草原土、灌丛草原土、草甸土和新积土，成土过程除人为耕种熟化外，耕地母质主要是近代河流溃积物、湖积物构成，组成土壤颗粒粗细混杂，含有大量岩屑，形成该种地形的外力主要是冰川作用、冰水作用和冰缘作用等，土壤微量无素含量高，有利于植被生长，土壤当年11月份封冻，次年2月份解冻。

4.1.3.3气候条件

浪卡子县境内气候属于半干旱亚寒带高原气候，主要特点是年均气温低、无霜期短、昼夜温差大、日照时间长、辐射强度大、夜雨多、降水量少、蒸发大等高原型气候。年日照时数为29032.6小时，年均在防辐射量为7336.76J/M²，无霜期为60天，牧草生长期90—120天，最高气温23ºC，最低温度-25 ºC ，年降水量为347mm，年内降水分配极不匀衡，主要集中6—9月份，占全年降水量的80%，年蒸发量为2347mm，为降水量的6.67倍，蒸发大、平均气温低，气候较新华通讯社。因此，蒸发展大量形成浪卡子县气候干旱的主要因素。

### 4.1.4社会条件

全县总面积8500平方公里，其中水域面积1054平方公里，草场面积882.8万亩（其中：冬春草场面积427万亩，夏秋草场面积259.3万亩），全县退化草地面积148.3万亩，草场承包到户面积3536575亩。现辖2镇8乡，98个村（居）委会。2016年底全县各类牲畜存栏284957头（只、匹），其中牦牛36118头、黄牛22888头、绵羊205751只、山羊 16603只、马2453匹，

### 4.1.5基础设施条件

近年来，在中央自治区党委、人民政府的大力支持下，在山南市委、市政府的坚强领导下，在基础设施建设方面得到了极大的改善，与过去相比，在交通、通讯和能源方面都有了发展。在交通方面，县、乡级公路交通网已形成了格局，交通十分便利。在通讯方面，已形成了有线、无线通讯网络，信息已贯通于县、乡、村。在能源方面，当地群众在生活用电和农业用电都有保证。以上基础设施建设，为本项目的建设和实施提供了较好的条件，完全能够确保项目建设所需的要求。

## 4.2项目点概况

门嘎村位于伦布雪乡东部，距县城140公里，平均海拔4700米，是一个纯牧业行政村，全村下辖1个自然村，现有村民31户，总人口111人，其中低保户11户39人，建档立卡、精准识别贫困11户39人。全村劳力共63人（其中女性30人），党员19名（正式16名）全村草场面积3.66万亩，大小牲畜共2264头（只、匹），其中牦牛580头，黄牛140头，绵羊1470只，山羊60只，马14匹，各类农机具16台，村民主要经济来源于牧业生产和外出务工，2015年全村国民经济收入68200元，人均现金收入6200元。

# 第五章 项目建设的指导思想、原则、目标

## 5.1指导思想

深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住西部大开发的重要机遇期，坚持走有“中国特色、西藏特点”发展路子，切实抓住推进跨越式发展和长治久安的主题，大力实施“提升一产、壮大二产、做强三产”发展战略，以关系国计民生或者具有区域优势、地方特色等条件的农业主导产业为重点，以促进牦牛肉等主要畜产品有效供给和农民持续增收为目标，以优势主导产业发展规划为平台，按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力”的原则，以政府的政策支持和项目扶持为依托，以资源环境高效开发利用为着力点，积极推进集约化、标准化和规模化生产，培育发展优势主导产业带和重点生产区域，高起点、高水平、高标准规划建设浪卡子县肉牛标准化规模养殖场建设项目。

## 5.2发展原则

（一）示范引领、运转高效。坚持以生产示范引领高原现代养殖业发展为根本任务，加强项目建设中的调查、研究、分析和论证，注重项目建设的科学性、前瞻性、针对性、可操作性、有效性，打造功能到位、布局科学、运转高效的浪卡子县牦牛养殖小区。

（二）聚焦特色、做优做强。坚持立足本地的资源环境条件和产业基础优势，瞄准高端市场，聚焦本地特色优势产业，强科技、强基础、强装备，提品质、上规模、铸品牌，打造特色鲜明、优势突出、竞争有力的浪卡子县牦牛养殖小区。

（三）种养结合、维护生态。坚持项目区的草畜平衡发展，优化畜群结构，维护项目区生态环境，保障资源持续高效利用，打造资源节约、环境友好、循环发展的浪卡子县牦牛养殖小区。

（四）富民增收、效益和谐。坚持把发展高原畜牧业、增加农牧民收入作为出发点和落脚点，优化项目区布局，提升科技水平，强化物质装备，培养新型牧民，创新经营机制，打造社会效益、经济效益、生态效益和谐共赢的浪卡子县牦牛养殖小区。

## 5.3发展目标

按照“生态、有机、高端”生产养殖区的定位，将西藏山南浪卡子县牦牛养殖小区建设成为山南沿边高寒地区牦牛养殖模范小区、科技创新试验的先行区、高效生产的样板区、先进管理经营模式的实践区和农民接受新知识新技术的实训区，建设成为“引领山南、示范西藏、影响西部”的高原牦牛养殖区。

# 第六章 项目建设工作方案

## 6.1项目概况

项目主要建设内容包括：建设高标准牛圈1座，面积为500平方米；管理房及酥油奶渣加工房1座，面积为100平方米；饲草储备库1座，面积100平方米；配备大门、院内硬化、配电设备等附属设施。购置酥油奶渣加工设备1套。从帕里引进牦牛45头。

6.2.疫病防控方案

6.2.1防控目标

通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善牦牛的生存健康状况，具体包括：一是预防和控制传染病的发生。二是减少消化系统疾病。三是改善牛群的饲养管理，降低生产费用。四是减少繁殖疾病的发生。

6.2.2防控类型

（一）疾病控制

牛群以结核、布氏杆菌、口蹄疫、疯牛病、乳房病严重，目前我国境内尚无疯牛病发生，但其它疾病仍较严重。因此从国外购买牛只引进，必须严格检疫和隔离饲养观察。

（二）生物性污染

主要有细菌、病毒、类菌和寄生虫污染。除上述以外，还有黄曲霉毒素和伏马菌素污染，应注意防治。

（三）化学性污染

重金属——含铅、汞、砷等有害物质的三废（废水、废气、废渣）是环境和食品重要污染源。

农药污染——有机氯农药、P胺磷、六六六、DDT、敌敌畏等农药造成的污染。

兽医污染——硫胺类、二甲硝茎咪唑、金霉素、四环素、土霉素等药物造成的污染。

激素——玉米赤霉饲料污染。养殖业中通过混合饲料中引发的食品安全问题，如养猪中添加盐酸克伦特罗引起中毒，从饲料中加入动物性产品引起的疯牛病。比利时的二恶英污染肉、奶事件，造成损失高达25亿欧元，这些问题为饲料安全问题敲起了警钟。

6.2.2体系构建

本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括：一是防止重大传染病的引入。对所有从外地引进的牦牛，必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫，对牛结核病、牛流行热等进行严格的检疫。二是对牛群每年定期进行检疫和预防免疫。三是合理用药，提高乳品的卫生安全性。

# 第七章 项目建设规模及内容

## 7.1建设规模

建设高标准牛圈1座，面积为500平方米；管理房及酥油奶渣加工房1座，面积为100平方米；饲草储备库1座，面积100平方米；配备大门、院内硬化、配电设备等附属设施。购置酥油奶渣加工设备1套。从帕里引进牦牛45头。

7.2标准化棚圈建设方案

7.2.1  建设地点选择

应遵循畜牧场地选择的一般原则，即地势开阔、干燥通风、交通方便、水源充足、避风向阳、无污染源的地方，地面平坦而略有坡度，也可利用现有圈舍加以改造。

7.2.2  暖棚

按每座面积的大小（不含配套建设），封顶面积为总面积的50%，封顶面选用塑料薄膜处理漏水或渗水。

7.2.2．1  门和地面的要求

牛圈的门应当宽一些，防止牛进出拥挤，造成母牛流产。窗户要高一些，窗的下框离地面一般在1.5米以上，以便使牛圈内有足够的光线。牛圈地面应高出周围地面20厘米以上，以防雨水进入舍内，保持干燥。

7.2.2．2 畜圈

建设墙体高度不低于1.5m，宽度不小于60cm；棚圈建设露天部分墙体高度不低于1.5m，封顶部分墙体高度达到2m以上, 宽度不小于60cm。

# 第八章 投资概算和资金筹措

## 8.1投资概算依据

### 8.1.1工程建设费

项目工程建设投资概算依据为

《西藏自治区建筑设工程量清单计价定额—建筑工程A》；

《西藏自治区建筑设工程量清单计价定额—装饰装修工程B》；

《西藏自治区建筑设工程量清单计价定额—安装工程C1-C4》；

《西藏自治区建筑设工程量清单计价定额—园林绿化工程》；

《西藏自治区建设安装工程费用定额》。

并参照西藏山南地区近期建筑材料及人工价格进行概算。

人工费：根据西藏自治区定额人工费计列。

材料价格：参照西藏自治区造价管理站发布的《市场价格信息》。

取费标准：工程中的其他直接费、现场经费、间接费的取费标准按照《西藏自治区建设工程费用定额》和现在《西藏自治区建设工程费用定额调整及定额勘误》计取。

### 8.1.2工程建设其它费用

1）建设单位管理费：依据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知文件规定计取。

2）工程建设监理费

依据国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文计取。

3）招投标费

按国家计委计价格〔2002〕1980号文计取。

4）施工图审查费

以设计费的10％计取。

5）环境影响咨询服务费

依据藏价费〔2002〕116号计取。

6）基本预备费

按工程费用与其他费用之和的5％计算。

## 8.2项目建设投资概算

项目投资总额为208.06万元，其中工程费用157.2万元，占总投资的75.5%；

表8-1 项目建设投资概算

| 序号 | 项目建设内容 | 数量 | 规模（㎡） | 单价（元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准牛圈 | 1座 | 500 | 1800 | 90 |  |
| 2 | 管理房及酥油奶渣加工房 | 1座 | 100 | 2600 | 26 |  |
| 3 | 饲草储备库 | 1座 | 100 | 2700 | 27 |  |
| 4 | 购买相关奶渣酥油加工设备设备 |  |  |  | 4.86 |  |
| 4 | 附属设施 |  |  |  | 15.2 |  |
| 5 | 购买肉牛 | 45头 |  | 10000 | 45 | 帕里引进 |
| 合计 |  |  |  |  | 208.06 |  |

## 8.3资金来源与筹措

项目总投资208.06万元，全部为国家投资。

## 8.4资金使用和管理

严格按照国家政策进行预算、支出和报销，实行工程财务报账制度。专人专账管理，杜绝项目资金的挤占、滞留和挪用。认真做好建设资金审计工作，配合财务检查。对建设过程实行全过程监督，发现财务问题及时处理。

# 第九章 建设期限和实施进度安排

## 9.1建设工期

本项目建设期为12个月。

## 9.2项目建设进度

2019年1月—3月。项目准备阶段，完成项目实施方案报批准备工作，施工招投标工作。

2019年4—10月，项目施工阶段。

2019年11月，购买酥油奶渣加工设备；购买牦牛。

2019年12月，项目验收并正式运行。

# 第十章 土地、规划和环保

## 10.1项目地点及环境现状

项目区无工业生产，水、空气和土壤均未受到污染，环境状况良好。

项目主要的污染源有两部分。

第一部分是项目建设期间产生的施工噪音、建筑扬尘、施工废渣和施工废水，会影响当地环境，但这种影响的程度和范围是有限的。第二部分是项目运营期间，牦牛养殖带来的腐烂饲草料和牛粪。项目将通过收集牛粪，将其沤制发酵后返田或进入沼气池。

## 10.2综合防治方案

10.2.1控制施工噪声。施工期间，采取遮挡和夜间停止施工等措施控制和减少施工噪声对周边环境的影响。如需要连续作业的，征得环境部门同意，并及时告知周围居民和单位，避免发生噪声扰民纠纷。

10.2.2文明施工，采取覆盖、洒水等措施减少建筑扬尘。

10.2.3按照相应规定及时处理建筑弃土和建筑垃圾。建筑弃土和垃圾禁止长期堆放，避免潜在的危害。

10.2.4严格执行“三同时”制度，认真实施过程环保措施，施工期间严格按照环保要求建设，施工场地生态恢复和绿化与景观建设，与主体工程同步进行。

10.2.5生产过程中产生的腐烂饲草料和牛粪尿等收集后返田或进入沼气池内发酵。

## 10.3职业安全卫生

10.3.1按照劳动部《关于生产性工程建设项目职工安全卫生监察的暂行规定》《工业企业设计卫生标准》《工厂安全民事行政规程》及《中华人民共和国防疫法》等法律和规定做好职业安全卫生工作。

10.3.2根据劳动保护条例，对本项目的生产工人，按工程配备劳动保护用品；严格生产环节的管理制度，明确有关操作规程。

# 第十一章 节能减排方案

## 11.1节能减排的重要性

节能减排的是贯彻落实科学发展观，促进经济结构调整和转变经济发展方式，增强可持续发展能力的重要举措。简单地说目的就是减少企业对能源的依赖性，走出高投入、高能耗，低价值的增长方式，向低能耗的技术型、效益型的增长方式转变，从而有利于加快企业技术创新，提升单位能源利用率、降低生产经营成本，增强企业市场竞争力，保护环境，为我们的后代留下一个清新明亮、绿色环保的空间。

项目充分认识节能减排工作工作的重要性和紧迫性。一方面强化管理，形成制度，对节能减排工作常抓不懈。另一方面动员全体员工参与节能减排活动，建立公司节能减排的激励机制。

具体到节能的措施，可以从四个方面入手。

第一个是生产中通过对工艺流程的优化和改进，从根本上降低能耗，达到节能的目的。

第二个从使用能耗设备及电器的过程中加强管理，制定严谨的开、停设备及电器的操作规程。

第三个是能源的共用或再利用。通过调研论证，用数据说话，在保证正常的生产前提下挖掘节能潜力。

第四个是加强对节能工作的宣传，让节能的意识深入人心。

## 11.2节能减排措施

### 11.2.1电设备部分节能减排措施

11.2.1.1设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。

11.2.1.2电器设备均选用节能型设备，包括水泵、电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。

11.2.1.3供热设备选用效率高、能耗低的设备，管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式，提高能源利用率。

11.2.1.4是加强设备综合管理，对水、电、煤等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。

### 11.2.2建筑部分节能减排措施

主要建筑物管理房、等属民用建筑类，设计严格按照《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）实施细则DBJ25-20-97》执行。

### 11.2.3其它节能减排措施

11.2.3.1牛舍采用标准化棚圈，冬季合理利用取暖设施，并利用牛只体热散发维持舍内温度。

11.2.3.2采用先进的工艺和设备，完善工艺流程，保证设备在最佳负荷状态下工作，有利于降低能耗和生产成本。

# 第十二章 项目组织管理与运行

## 12.1  组织机构

（一）成立项目建设与监督领导小组

由浪卡子县人民政府县长任组长，县主管农牧的副县长任副组长，成员由县纪检委、发改委、财政局、农牧局、兽防站、建设局，组成项目实施与监督领导小组。其职责为：按照项目协调领导小组的安排部署，在项目建设和实施期内，采取法律、行政、经济、技术等方面措施，制定项目实施计划，负责落实和安排牦牛选购和组群，开展人工草地建设，对项目建设期进行监督管理，严格按照项目规划设计要求，组织实施项目，制定项目层层管理目标责任制。

组  长：罗 文 金     县人民政府县长

副组长：贾    峰     县人民政府副县长

成  员：张 海 青     县人民政府办主任

次仁更才     县财政局局长

扎西顿珠     县发改委主任

旦增维色     县住建局局长

普    琼     县环保局局长

扎    西     县国土局局长

云    旦     县农牧局局长

马 伟 元     县农牧项目办

曾 贤 文     县农牧项目办

（二）成立项目技术小组

成立项目技术小组，由项目技术依托单位地区畜牧兽医总站和县兽防站及项目区乡畜牧技术人员组成项目技术小组，设课题主持人一名，由县农牧局局长担任，副组长2名，由地区畜牧兽医总站技术专家和县兽防站站长担任，成员若干名。其职责为：根据项目协调领导小组和实施小组的决议，撰写项目实施细则，主持项目技术工作，负责优良牦牛与机械的选购与运输，饲养管理与防疫工作。承担饲草饲料种植与加工，优化饲养管理等方面的技术咨询、指导和技术培训。确保牦牛养殖专业户得到最佳的经济效益和社会、生态效益。

## 12.2  经营管理模式

项目建成后，项目所在地村委会经营，由县农牧局进行日常监督，对种畜及产品进行宏观调控，并每年根据实际情况制定、下达种畜推广指标，在保证养殖场维持生存的前提下，进行公益性经营。

## 12.3  项目建设的内部管理

项目资金实行专人、专户管理，并由项目领导小组统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。

# 第十三章 项目效益分析

## 13.1经济效益分析

项目实施后，养殖区区种养结合，年出栏优质牦牛45头。按育肥牦牛每头1.2万元测算，屠宰加工后，利润可达54万元，经济效益显著。暖圈建成后成畜死亡率将控制在1.5%以下，仔畜繁活率可达到90%以上。

## 13.2社会效益分析

项目建成后，可辐射带动全项目区进行牦牛健康养殖和育肥，项目区年人均纯收入可增加2000元。同时，通过项目实施可改善牧业生产基础条件，改善畜群结构，增加农牧民科技养畜意识，进一步改造传统畜牧业生产经营方式，提高劳动生产效率和经济效益；还可以起到“样板工程，典型引路”的作用，有利于调动广大牧民群众科技兴牧、科技致富的积极性。此外，作为生产经营性项目，本项目在建设投入使用后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得巨大的社会效益：一是可通过项目建设直接增加农牧民群众的现金收入；二是进一步帮助当地群众改变传统的经营观念，提高群众生产经营水平，增强市场竞争意识；三是通过产业化经营，有利于当地畜牧业生产的健康发展，有利于培育新型的畜牧业产业带，促进当地经济社会的协调发展。

## 13.3生态效益分析

项目的生态效益主要体现在通过牦牛品质的改善、生产性能的提高和优化畜群结构，以实现提高出栏率，减轻草畜矛盾，保护草原生态并通过种植大面积人工草地，从而可以有效保护草地生态环境，可以降低放牧家畜对天然草地，有助于退化草地的自然恢复，有效地控制水土流失，涵养水源，净化空气，调节气候，保持生物多样性的功能。随着牧区牲畜存栏数量的减少，草场过牧现象就会得到有效的扼制，高寒草原植被将会慢慢恢复，再加上较大规模的人工草地的建设，草原围栏和退化草地植被的恢复，以及划区轮牧等技术管理措施的推行，在很大程度上可以提高草场的生产性能，维护草原的生态平衡，逆转当前草原退化、沙化、荒漠化的趋势，对于生态环境建设具有重大意义。

综上所述，本项目的建设对当地生态环境造成的影响很小，能为当地提供新的就业机会，明显地提高农牧民的收入，改善当地农牧民的生活水平和生活质量，不存在受损群体。受益群体为当地农牧民和当地政府。项目的实施能有力促进当地基础设施和社会服务体系的建设，加快当地经济建设。随着当地农牧民思想意识和观念的变化，将会产生长期明显的社会效益，促进当地教育和科技文化的发展，带动周边经济和工业、贸易的发展。

# 第十四章 社会风险分析

## 14.1风险评价

14.1.1  项目主要风险因素识别

本项目从市场、资源、技术、工程，资金、管理、政策、外部协作条件、社会条件等风险因素全面进行分析，初步判定项目的工程、政策、资源、市场、外部协作及社会条件等风险因素对本项目影响很小。项目风险主要来自技术、资金和项目的组织与管理等几个方面。

项目建设区的地质、水文等条件，都适合本项目工程实施的要求；同时，当地具有较为充足的供应市场；另外项目实施内容完全符合国家的产业政策和投资方向。

项目主产品市场前景比较乐观，所以市场需求具有一定的相对稳定性，这使价格的偏离程度将不会太大。因此市场风险并不十分明显。

在对项目主要风险因素进行评估后，认为本项目总体风险程度为一般。本项目风险主要来自于资金的落实与管理和项目实施者对良种繁育技术的掌握程度以及对整体项目的组织管理等几个方面。

14.1.2风险程度

（1）资金风险

资金因素历来是影响项目建设的重要因素，本项目资金全部申请中央投资，资金是否落实到位、科学管理、合理用运，将直接影响本项目设备购置和的建筑工程的实施，进而影响项目的顺利实施。因此，必须认真落实各项工作，保证资金到位并进行科学管理，否则项目难以实现预定目标。

（2）技术风险

项目的技术掌握的程度也是项目最终能否达到目的的关键，也是该项目的主要风险因素之一。本项目要求熟练掌握并合理运用繁育技术，以将技术风险降至最低。

（3）管理风险

如何使扩繁场避免传统的粗放式经营模式而走规模化、集约化生产经营模式，主要在于项目的组织与管理。

（4）动物疫病风险

动物疫病风险对于畜牧业繁育项目是较为严重的威胁。本项目建设地天然防疫条件较好，项目实施过程中采取严格有效的动物防疫规范和工程措施，可以有效的降低动物疫病风险。

14.1.3防范和降低风险对策

本项目符合国家和区、地产业政策及行业发展规划，有利于农村产业结构的调整和区位优势的增强，并促进区域经济的发展。本项目从整体上讲，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定风险，因此，要采取积极合理的风险防范措施，将风险降至最低，以保证项目正常实施。

（1）建立技术指导和服务小组，具体负责项目各环节的技术指导和服务工作；

（2）加强扩繁场自身管理，合理选择和配备人员，采取正确的指导方法，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，使各生产要素做到最佳组合，以达到预期的目的。

（3）项目执行中要严格执行《中华人民共和国动物防疫法》有关疫病控制措施和要求，加强动物防疫技术管理，减少人员、车辆流动可能带来的疫病传播风险。

## 14.2论证结论

综上，本项目对山南地区经济、社会和环境都有明显的效益，项目建设不存在任何社会风险。